贵溪洋安置房道路工程-规划五路、规划八路（边坡监测）

比 选 公 告

1.招标人：三明市城市建设投资集团有限公司。

2.投标人资格要求：参与投标的施工承包商应具备（1）建设行政主管部门核发的有效的工程勘察专业类岩土工程（测试监测检测）甲级资质或工程勘察综合类甲级资质；（2）具备独立法人资格，且具备有效的营业执照；（3）拟担任本招标项目的项目负责人应为国家注册岩土工程师,且为投标人本单位在职职工。

3.工程名称：贵溪洋安置房道路工程-规划五路、规划八路（边坡监测）

4.工程概况：按设计图纸要求，布设监控方案、监控频率及《工程测量规范》ＧＢ５００２６－２００７的要求进行监测，详见“开标一览表”。

5.工程地点：　三明市贵溪洋　。

6.工期：　２　年。

7.工程质量要求：符合现行《工程测量规范》ＧＢ５００２６－２００７的要求，最终成果满足验收合格标准。

8.现场踏勘：本项目不统一组织踏勘项目现场，投标人如有需要，请自行与招标方联系了解情况并自行踏勘现场。

9. 递交投标文件截止时间（开标时间）：2017年6月16日上午9：00（北京时间）。投标文件应于投标截止时间之前递交到开标地点由招标方签收。逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。

10. 投标报价说明：本工程最高控制价为48万元，其它说明如下

1)投标人应以人民币进行报价，投标总报价按《工程勘察设计收费标准》2002年修订本收费标准确定的监测费用乘以优惠率（单位%）计算并报价，以元为单位，四舍五入不保留小数点。

2)投标人投报的总报价应包含本项目实施过程中的人工、材料、施工机械使用、施工难易程度、企业管理、利润、措施费、规费、税金及其他费用等最终完工提交验收前的一切费用。

3)中标方投报的总报价为合同范围内包干价，即在合同实施期间不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

11.评标标准和方法：最低报价中标法。

12.合同签定类型及各方职责

1）甲方：三明市城市建设投资集团有限公司负责确定中标人。

2）乙方：福建新华夏建工有限公司对贵溪洋安置房道路工程-规划五路、规划八路（边坡监测）费用进行审核支付。

3）丙方：中标人负责贵溪洋安置房道路工程-规划五路、规划八路（边坡监测）实施。

13.付款方式：本项目合同价格为包干价。签订合同后支付合同价款的30%，工程竣工验收合格后支付到合同价的80%，剩余合同价款待监测工程正式结束后30日内一次性付清。

14.中标人丙方不得将本项目转包，否则甲方有权中止合同，并追究丙方违约责任。

15.开标地点：三明市城市建设投资集团有限公司三楼会议室。

16.联系方式：

招标人：  三明市城市建设投资集团有限公司

地址：    三明市乾龙新村348幢裙楼3层

邮编：    365000

电话：    13950931995

联系人：  张先生

三明市城市建设投资集团有限公司

2017年6月9日

投  标  函

三明市城市建设投资集团有限公司：

我单位认真研究了三明市城市建设投资集团有限公司的招标文件（包括补充通知）的全部内容，为此我单位郑重承诺：

1、我单位愿以总报价为             元人民币，承接贵溪洋安置房道路工程-规划五路、规划八路（边坡监测）项目高边坡监测及所需服务任务。

2、我单位愿意遵守招标文件的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义

务。经最终验收项目监控质量达到合格标准。

3、我单位对投标文件（包括资格标）所有内容的真实性和可靠性负完全责任。

4、本投标文件自开标日起有效期为60日历天。

5、我方保证在投标有效期内不撤回投标文件，不修改投标文件。

6、一旦我单位中标，我方保证在规定的时间内与业主签订合同并严格按合同规定的有关条款履行合同义务。

7、我单位自行承担此次投标的所有费用。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址______________________

传  真______________________

电  话______________________

联系人______________________

投    标    方 (盖章) :

法人代表或被授权代表(签字或盖章):

年   月   日

二、开标一览表

项目名称：贵溪洋安置房道路工程-规划五路、规划八路（边坡监测）

| 序号 | 费 用 项 目 |  |  | 数 量 | 监测次数 | 单 价 | 基 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （元） |
| 1 | 岩土工程监测 | A、监测基准网设置（三等） | 水平位移基准点 | 3点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直位移基准点 | 1km |  |  |  |  |
|  |  | B、变形监测（四等） | 水平位移监测 | 23点 | 30次 |  |  |  |
|  |  |  | 垂直位移监测 | 23点 | 30次 |  |  |  |
| 2 | 水位观测井 | A、观测井成孔 | D≤20米 | 37*15m |  |  |  |  |
|  |  | B、观测井材料 |  | 555m |  |  |  |  |
|  |  | C、水位监测 |  | 37点 | 30次 |  |  |  |
| 3 | 深层侧向位移监测 | A、观测井成孔 | D≤40米 | 37*40m |  |  |  |  |
|  |  | B、观测井材料 |  | 1480m |  |  |  |  |
|  |  | C、位移监测 |  | 1480m | 30次 |  |  |  |
| 4 | 技术工作费 | 按基价的22%收取 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠收取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 说 明 | 1、 编制依据：《工程勘察设计收费标准》2002年修订本、《工程测量规范》GB50026-2007； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、 监测要求： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）监测频率：在边坡施工期间（暂按6个月考虑）1次/7d，暴雨过后应加密监测；施工完成后1次/3月。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）监测时间：监测 2年，次数暂按30次考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）当变形超过有关标准或监测结果变形速率较大时，根据实际情况加密监测频率；当出现预警值且有事故征兆时，应加密监测。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）各级深层侧向位移孔深大于本级边坡实际高度5m，本项目经优化后总共布设深层侧向位移监测点37个，合计1480m。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1、本项目监控要求以建设单位提供的监控设计文件为准。

2、投标人在编制投标文件时，应充分考虑该地块具体地质状况及不可预见的情况，并结合市场行情自主报价。

3、投标人应以人民币进行报价。以元为单位,四舍五入不保留小数点。

投  标  方 (盖章) :

法人代表或被授权代表(签字或盖章):

年   月   日